## Slide 1: Chat App
Kelompok 5 :
Christoper Andrew Alifiannisa Alyahasna Wighneswara Muhammad Yusuf Mukharom Muhammad Ilham Indianto Carlo Win Marshal Raja Permata Boy

## Slide 2: Penjelasan Aplikasi
Aplikasi yang kami buat menggunakan http-server dan socket untuk transaksi data. Aplikasi ini berjalan dibrowser.

## Slide 3: Deskripsi
Berupa room chat dengan tampilan GUI. Selain mengirim chat antara satu dengan yang lain, pengguna juga bisa saling mengirim file.
Workflow :

## Slide 4: Fitur dari kuliah yang akan digunakan
HTTP server, Socket, Thread, Chat
Fitur chat – untuk saling bertukar pesan
HTTP Server - buat nampilin di browser
Socket - buat transisi data client-server
Thread - agar bisa menjalankan proses secara bersamaan

## Slide 5: Pembagian Tugas
Socket dan Thread ( Kelompok Carlo dan Raja)
HTTP Server , FTP server (Kelompok Yusuf dan Ilham)
Fitur chat dan GUI (Kelompok Christopher dan Alifianissa)

## Slide 6: Timeline
Notes: 9 - 11 Mei: Merencanakan ide program
11 - 19 Mei: Memulai pembuatan socket dan threading, perancangan GUI
19 - 26 Mei: Pembuatan fitur http server, ftp server dan chat
26 Mei - 1 Juni: Pembuatan GUI dan finalisasi program

## Slide 7: Target per Progress Meeting
22 Mei :
Socket, thread dan http server sudah selesai dikerjakan
27 Mei :
Fitur chat sudah mulai dikerjakan